# PLAN DE PRUEBAS - SMARTPHARM CRM MVP

Proyecto: SmartPharm CRM - Sistema Especializado para Farmacias
Versión: 1.0
Fecha: 01 Noviembre 2025
Responsable QA: Daniel Acevedo (Validador)
Aprobado por: Enrique García (Líder Proyecto)

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Propósito

Este documento define la estrategia, alcance, criterios de aceptación y casos de prueba para el MVP de SmartPharm CRM, asegurando que las 3 funcionalidades core cumplan con los requerimientos funcionales y de calidad establecidos.

### 1.2 Alcance del Testing

El Plan de Pruebas cubre:

- Funcionalidad 1: Segmentación inteligente de clientes farmacéuticos

- Funcionalidad 2: Análisis predictivo de demanda estacional

- Funcionalidad 3: Comparador automático de ofertas de laboratorios

### 1.3 Objetivos de Calidad

- Funcionalidad: 100% de casos de uso principales deben pasar

- Confiabilidad: Sistema debe procesar 152.429 registros sin errores

- Usabilidad: Interfaz intuitiva validada con usuario farmacéutico real

- Rendimiento: Respuesta < 3 segundos para consultas principales

- Exactitud de datos: Correlación ML con datos MINSAL ≥ 85%

## 2. ESTRATEGIA DE TESTING

### 2.1 Tipos de Pruebas Aplicadas

| Tipo de Prueba | Descripción | Responsable | % Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Testing de funciones individuales (algoritmos ML, cálculos) | Bastian | 80% código crítico |
| Integración | Testing de conexión BD, APIs, componentes | Bastian | 100% integraciones |
| Funcionales | Validación de casos de uso con datos reales | Daniel | 100% funcionalidades |
| Aceptación Usuario | Validación con farmacéutico (Daniel) en entorno real | Daniel | 3 funcionalidades |
| Regresión | Re-testing después de cambios críticos | Equipo | Features modificadas |

### 2.2 Niveles de Severidad de Defectos

| Nivel | Descripción | Tiempo Resolución | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Bloquea funcionalidad core | < 24 horas | Sistema no carga datos de BD |
| ALTO | Funcionalidad incorrecta pero con workaround | < 3 días | Segmentación genera grupos vacíos |
| MEDIO | Problema de usabilidad o rendimiento | < 1 semana | Dashboard carga lento (>5 seg) |
| BAJO | Cosmético o mejora | Post-entrega | Alineación texto en tabla |

### 2.3 Entorno de Pruebas

Datos de Prueba:

- Dataset producción: 152.429 transacciones reales (Ene 2022 - Sep 2025)

- Clientes únicos: 2.847 perfiles reales de farmacia piloto

- Productos farmacéuticos: 1.234 SKUs con datos históricos

- Datos MINSAL: Series temporales estacionales 2022-2024

Infraestructura:

- Backend: Django 4.2 + PostgreSQL 15 (Docker)

- Frontend: React 18 + Next.js 14

- ML Pipeline: Python 3.11 + scikit-learn + 7 modelos .pkl pre-entrenados

- Hosting: GCP free tier (staging environment)

## 3. FUNCIONALIDAD 1: SEGMENTACIÓN INTELIGENTE DE CLIENTES

### 3.1 Descripción

Sistema de clasificación automática de clientes basado en patrones de compra de medicamentos crónicos v/s agudos, frecuencia de visitas y valor del cliente (CLV).

### 3.2 Criterios de Aceptación

| ID | Criterio | Método Verificación |
| --- | --- | --- |
| F1-CA-01 | Sistema debe identificar clientes con ≥3 compras del mismo medicamento crónico en 6 meses | Query SQL + validación manual |
| F1-CA-02 | Segmentación debe clasificar clientes en mínimo 4 categorías: Alto Valor, Crónicos, Ocasionales, Nuevos | Verificar output algoritmo |
| F1-CA-03 | Dashboard debe mostrar distribución de segmentos con % y conteo | Inspección visual + data export |
| F1-CA-04 | Algoritmo debe procesar 2.847 clientes en < 10 segundos | Test de performance |
| F1-CA-05 | Vista debe permitir filtrar por segmento y exportar lista | Testing funcional UI |

### 3.3 Casos de Prueba Funcionalidad 1

#### CP-F1-001: Identificación de Clientes Crónicos

- Prioridad: ALTA

- Precondiciones: Base de datos cargada con 152.429 transacciones

- Datos de entrada: Cliente ID=1523 con historial de 12 compras de "Enalapril 10mg" en últimos 8 meses

- Pasos:

  - Ejecutar algoritmo de segmentación

  - Buscar cliente ID=1523 en resultados

  - Verificar categoría asignada

- Resultado esperado: Cliente clasificado como "Crónico - Hipertensión"

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F1-002: Cálculo de Valor del Cliente (CLV)

- Prioridad: ALTA

- Precondiciones: Datos históricos de compras con montos

- Datos de entrada: Cliente ID=456 con 18 compras, total gastado $342.000 CLP en 12 meses

- Pasos:

  - Ejecutar cálculo CLV

  - Verificar fórmula: CLV = (Ticket Promedio × Frecuencia × Lifetime estimado)

  - Comparar con cálculo manual

- Resultado esperado: CLV ≈ $950.000 CLP (ticket $19.000 × 18 visitas/año × 2.77 años estimados)

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F1-003: Segmentación Vacía (Edge Case)

- Prioridad: MEDIA

- Precondiciones: Base de datos con solo 5 clientes nuevos (sin historial)

- Datos de entrada: Dataset mínimo para testing

- Pasos:

  - Ejecutar algoritmo con datos limitados

  - Verificar que sistema no falle

  - Verificar mensaje informativo al usuario

- Resultado esperado: Sistema muestra "Datos insuficientes para segmentación robusta. Mínimo 50 clientes requeridos."

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F1-004: Dashboard - Visualización de Segmentos

- Prioridad: ALTA

- Precondiciones: Segmentación ejecutada exitosamente

- Datos de entrada: Navegación a vista /dashboard/clientes

- Pasos:

  - Acceder a dashboard

  - Verificar gráfico de distribución de segmentos

  - Verificar tabla con top 10 clientes por segmento

  - Exportar datos a CSV

- Resultado esperado:

  - Gráfico circular muestra 4+ segmentos con % correcto

  - Tabla lista clientes ordenados por CLV

  - CSV exportado contiene todas las columnas esperadas

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F1-005: Filtro por Segmento Específico

- Prioridad: MEDIA

- Precondiciones: Dashboard cargado

- Datos de entrada: Selección de filtro "Clientes Crónicos"

- Pasos:

  - Aplicar filtro desde dropdown

  - Verificar que tabla se actualiza

  - Contar registros mostrados vs esperados

- Resultado esperado: Solo clientes del segmento seleccionado son mostrados

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

## 4. FUNCIONALIDAD 2: ANÁLISIS PREDICTIVO DE DEMANDA ESTACIONAL

### 4.1 Descripción

Sistema de predicción de demanda de medicamentos basado en patrones históricos de ventas correlacionados con datos epidemiológicos públicos del MINSAL (ej: peak gripe en invierno, alergias en primavera).

### 4.2 Criterios de Aceptación

| ID | Criterio | Método Verificación |
| --- | --- | --- |
| F2-CA-01 | Sistema debe analizar ventas mensuales de últimos 3 años (2022-2024) | Verificar rango de datos procesados |
| F2-CA-02 | Gráfico debe mostrar tendencia histórica + proyección 3 meses futuros | Inspección visual gráfico |
| F2-CA-03 | Correlación con datos MINSAL debe ser ≥ 0.70 (coeficiente Pearson) para categorías estacionales | Test estadístico |
| F2-CA-04 | Sistema debe generar alertas automáticas cuando se anticipa aumento >30% en demanda | Testing de lógica de alertas |
| F2-CA-05 | Usuario puede filtrar por categoría de medicamento (Antigripales, Antialérgicos, etc.) | Testing funcional UI |

### 4.3 Casos de Prueba Funcionalidad 2

#### CP-F2-001: Análisis Estacional - Antigripales

- Prioridad: CRÍTICA

- Precondiciones: Datos de ventas 2022-2024 + dataset MINSAL de casos respiratorios

- Datos de entrada: Categoría "Antigripales" seleccionada

- Pasos:

  - Ejecutar análisis estacional

  - Verificar que identifica peak en meses invierno (Jun-Ago)

  - Calcular correlación con datos MINSAL

- Resultado esperado:

  - Peak de ventas detectado en Jun-Ago (hemisferio sur)

  - Correlación con casos respiratorios MINSAL ≥ 0.75

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F2-002: Proyección Futura 3 Meses

- Prioridad: ALTA

- Precondiciones: Modelo Random Forest entrenado con datos históricos

- Datos de entrada: Fecha actual = 01 Nov 2025

- Pasos:

  - Solicitar proyección Nov-Dic-Ene

  - Verificar que usa modelo .pkl correcto

  - Comparar con promedio histórico del mismo período

- Resultado esperado: Proyección muestra incremento gradual hacia verano (alergias)

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F2-003: Alerta Automática - Aumento Demanda

- Prioridad: ALTA

- Precondiciones: Sistema detecta proyección de aumento >30% en próximo mes

- Datos de entrada: Categoría "Antialérgicos" con aumento estimado 45% en Diciembre

- Pasos:

  - Verificar que sistema genera alerta

  - Verificar que alerta aparece en dashboard

  - Verificar detalles de alerta (categoría, % aumento, mes)

- Resultado esperado:

  - Alerta visible en dashboard con ícono ⚠️

  - Mensaje: "Aumento proyectado 45% en Antialérgicos para Diciembre 2025"

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F2-004: Gráfico Interactivo de Tendencias

- Prioridad: MEDIA

- Precondiciones: Vista de análisis estacional cargada

- Datos de entrada: Navegación a /dashboard/estacionalidad

- Pasos:

  - Verificar que gráfico muestra datos históricos (línea azul) y proyección (línea punteada naranja)

  - Hacer hover sobre puntos del gráfico

  - Verificar tooltip con valores exactos

- Resultado esperado: Gráfico renderiza correctamente con leyenda y tooltips funcionales

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F2-005: Validación de Exactitud del Modelo

- Prioridad: CRÍTICA

- Precondiciones: Datos de prueba (Sep 2024) separados del entrenamiento

- Datos de entrada: Proyección realizada en Ago 2024 para Sep 2024

- Pasos:

  - Comparar proyección vs ventas reales de Sep 2024

  - Calcular MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

  - Verificar que error < 20%

- Resultado esperado: MAPE < 15% (alta precisión)

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

## 5. FUNCIONALIDAD 3: COMPARADOR DE OFERTAS DE LABORATORIOS

### 5.1 Descripción

Sistema de carga y comparación automática de ofertas semanales de laboratorios farmacéuticos, calculando precio por unidad para identificar mejor opción de compra por producto.

### 5.2 Criterios de Aceptación

| ID | Criterio | Método Verificación |
| --- | --- | --- |
| F3-CA-01 | Formulario debe permitir cargar ofertas con campos: Laboratorio, Producto, Presentación, Precio, Cantidad | Testing funcional formulario |
| F3-CA-02 | Sistema debe calcular automáticamente "Precio por Unidad" = Precio / Cantidad | Verificar cálculo matemático |
| F3-CA-03 | Tabla comparativa debe ordenar ofertas por mejor precio unitario (menor = mejor) | Verificar orden de filas |
| F3-CA-04 | Sistema debe resaltar visualmente la mejor oferta (highlight verde) | Inspección visual |
| F3-CA-05 | Usuario puede filtrar/buscar por nombre de producto | Testing funcional búsqueda |

### 5.3 Casos de Prueba Funcionalidad 3

#### CP-F3-001: Carga de Oferta Individual

- Prioridad: ALTA

- Precondiciones: Usuario en vista /ofertas/cargar

- Datos de entrada:

  - Laboratorio: "Laboratorio Chile"

  - Producto: "Ibuprofeno 400mg"

  - Presentación: "Caja x 20 comprimidos"

  - Precio: $2.400

  - Cantidad: 20

- Pasos:

  - Completar formulario con datos

  - Click en "Guardar oferta"

  - Verificar que oferta aparece en tabla

- Resultado esperado:

  - Oferta guardada en BD

  - Precio unitario calculado: $120/comprimido

  - Aparece en tabla de ofertas

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F3-002: Comparación de Múltiples Ofertas

- Prioridad: CRÍTICA

- Precondiciones: 3 ofertas cargadas para "Paracetamol 500mg"

- Datos de entrada:

  - Oferta A: Laboratorio X, $3.000 por 30 unidades = $100/u

  - Oferta B: Laboratorio Y, $5.000 por 60 unidades = $83.33/u ← MEJOR

  - Oferta C: Laboratorio Z, $2.000 por 15 unidades = $133.33/u

- Pasos:

  - Buscar "Paracetamol 500mg" en tabla

  - Verificar orden de ofertas (menor precio unitario primero)

  - Verificar highlight visual de mejor oferta

- Resultado esperado:

  - Oferta B aparece primera en la tabla

  - Fila de Oferta B tiene fondo verde claro

  - Columna "Precio/Unidad" muestra $83.33

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F3-003: Validación de Datos - Cantidad Cero

- Prioridad: MEDIA

- Precondiciones: Formulario de carga de oferta abierto

- Datos de entrada: Intento de guardar oferta con Cantidad = 0

- Pasos:

  - Completar formulario con Cantidad = 0

  - Click en "Guardar oferta"

  - Verificar mensaje de error

- Resultado esperado:

  - Sistema muestra error: "Cantidad debe ser mayor a 0"

  - Oferta NO se guarda en BD

  - Formulario permanece con datos ingresados

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F3-004: Búsqueda/Filtro por Producto

- Prioridad: MEDIA

- Precondiciones: Tabla con 50+ ofertas de productos variados

- Datos de entrada: Búsqueda por texto "Amoxicilina"

- Pasos:

  - Ingresar "Amoxicilina" en campo de búsqueda

  - Presionar Enter o click en botón buscar

  - Verificar resultados filtrados

- Resultado esperado: Solo ofertas de productos que contengan "Amoxicilina" en el nombre

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F3-005: Exportar Tabla a CSV

- Prioridad: BAJA

- Precondiciones: Tabla comparativa con ofertas cargadas

- Datos de entrada: Click en botón "Exportar CSV"

- Pasos:

  - Click en botón de exportación

  - Verificar descarga de archivo

  - Abrir CSV y verificar estructura

- Resultado esperado:

  - Archivo CSV descargado con nombre "ofertas_laboratorios_YYYYMMDD.csv"

  - Contiene columnas: Laboratorio, Producto, Presentación, Precio, Cantidad, Precio/Unidad

  - Datos coinciden con tabla visible

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

#### CP-F3-006: Edición de Oferta Existente

- Prioridad: MEDIA

- Precondiciones: Oferta ID=123 ya guardada

- Datos de entrada: Actualización de precio de $2.400 → $2.200

- Pasos:

  - Click en ícono "Editar" de oferta ID=123

  - Modificar campo Precio a $2.200

  - Guardar cambios

  - Verificar recalculo de precio unitario

- Resultado esperado:

  - Precio actualizado en BD

  - Precio unitario recalculado automáticamente

  - Orden de tabla se actualiza si es necesario

- Resultado real: [PENDIENTE TESTING]

- Estado: ⏳ Pendiente

## 6. CASOS DE PRUEBA DE INTEGRACIÓN

### CP-INT-001: Carga Inicial de Datos Históricos

- Prioridad: CRÍTICA

- Descripción: Verificar que script de importación carga correctamente 152.429 transacciones desde CSV

- Pasos:

  - Ejecutar python manage.py import_data historico_farmacia.csv

  - Verificar cantidad de registros en BD

  - Verificar integridad referencial (clientes, productos)

- Resultado esperado:

  - 152.429 transacciones insertadas

  - 2.847 clientes únicos creados

  - 1.234 productos registrados

  - Sin errores de constraint de BD

- Estado: ✅ PASÓ (Oct 13, 2025)

### CP-INT-002: Pipeline Completo ML - Segmentación

- Prioridad: ALTA

- Descripción: Verificar flujo end-to-end desde BD hasta visualización

- Pasos:

  - Trigger: Usuario click en "Actualizar Segmentación"

  - Backend ejecuta query SQL de datos

  - Algoritmo procesa datos y genera segmentos

  - Resultados se guardan en tabla cliente_segmentos

  - API endpoint retorna JSON con segmentos

  - Frontend renderiza gráfico

- Resultado esperado: Proceso completo < 15 segundos, sin errores

- Estado: ⏳ Pendiente

### CP-INT-003: Autenticación y Autorización

- Prioridad: MEDIA

- Descripción: Verificar que solo usuarios autenticados pueden acceder a funcionalidades

- Pasos:

  - Intentar acceder a /dashboard sin login

  - Verificar redirección a /login

  - Login con credenciales válidas

  - Verificar acceso concedido

- Resultado esperado: Usuario no autenticado es redirigido, usuario autenticado accede

- Estado: ⏳ Pendiente

## 7. CASOS DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT)

### CP-UAT-001: Escenario Real - Identificar Clientes en Riesgo

- Usuario: Daniel Acevedo (Administrador Farmacia)

- Objetivo: Identificar clientes crónicos que no han comprado en últimos 2 meses

- Escenario:

  - Daniel accede a Dashboard

  - Filtra segmento "Clientes Crónicos"

  - Ordena por "Última compra" (más antigua primero)

  - Exporta lista de top 20 clientes

  - Daniel confirma que lista es útil para follow-up telefónico

- Criterio éxito: Daniel valida que la lista identifica correctamente clientes que él conoce como "habituales ausentes"

- Estado: ⏳ Programado para Nov 3, 2025

### CP-UAT-002: Escenario Real - Preparar Stock para Invierno

- Usuario: Daniel Acevedo

- Objetivo: Anticipar demanda de antigripales para Junio 2026

- Escenario:

  - Daniel accede a Análisis Estacional

  - Selecciona categoría "Antigripales"

  - Revisa proyección para próximos 3 meses

  - Nota alerta de aumento 65% proyectado en Junio

  - Daniel confirma que esta información es accionable para compras

- Criterio éxito: Daniel valida que proyección es razonable basada en su experiencia histórica

- Estado: ⏳ Programado para Nov 3, 2025

### CP-UAT-003: Escenario Real - Comparar Ofertas Semanales

- Usuario: Daniel Acevedo

- Objetivo: Identificar mejor oferta de Ibuprofeno 400mg de la semana

- Escenario:

  - Daniel recibe 4 ofertas por email/WhatsApp de laboratorios

  - Ingresa cada oferta en el sistema

  - Sistema calcula automáticamente precio unitario

  - Daniel ve tabla ordenada con mejor oferta destacada

  - Daniel confirma que esto le ahorra 10-15 minutos de cálculos manuales

- Criterio éxito: Daniel confirma que herramienta es más rápida y precisa que su método actual (Excel)

- Estado: ⏳ Programado para Nov 3, 2025

8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

| Requerimiento | Funcionalidad | Casos de Prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-F1: Segmentación de clientes | F1 | CP-F1-001 a CP-F1-005 | ⏳ Pendiente |
| REQ-F2: Análisis estacional | F2 | CP-F2-001 a CP-F2-005 | ⏳ Pendiente |
| REQ-F3: Comparador ofertas | F3 | CP-F3-001 a CP-F3-006 | ⏳ Pendiente |
| REQ-INT: Carga de datos | Integración | CP-INT-001 | ✅ Completado |
| REQ-UAT: Validación usuario | Aceptación | CP-UAT-001 a CP-UAT-003 | ⏳ Programado |

## 9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

| Fase | Fecha | Responsable | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Testing Unitario | Oct 18-19 | Bastian | Pruebas de algoritmos ML y funciones críticas |
| Testing Integración | Oct 23-24 | Bastian | Pruebas de flujos end-to-end |
| Testing Funcional F1 | Oct 19 | Daniel | Ejecución CP-F1-001 a CP-F1-005 |
| Testing Funcional F2 | Oct 23 | Daniel | Ejecución CP-F2-001 a CP-F2-005 |
| Testing Funcional F3 | Oct 26-27 | Daniel | Ejecución CP-F3-001 a CP-F3-006 |
| Testing de Regresión | Oct 27 | Equipo | Re-testing después de fixes |
| UAT Programado | Nov 3 | Daniel + Enrique | Ejecución CP-UAT-001 a CP-UAT-003 |
| Testing Pre-Examen | Nov 22-24 | Equipo | Validación final antes de examen |

## 10. CRITERIOS DE SALIDA (EXIT CRITERIA)

El MVP se considera LISTO PARA ENTREGA cuando:

✅ Funcionalidad:

- [ ] 100% de casos de prueba de prioridad CRÍTICA y ALTA han pasado

- [ ] 80% de casos de prueba de prioridad MEDIA han pasado

- [ ] 0 defectos de severidad CRÍTICA abiertos

- [ ] ≤ 2 defectos de severidad ALTA abiertos (con workaround documentado)

✅ Aceptación de Usuario:

- [ ] Daniel valida que las 3 funcionalidades son útiles y usables

- [ ] Casos UAT-001, UAT-002, UAT-003 completados exitosamente

✅ Rendimiento:

- [ ] Carga de dashboard < 3 segundos

- [ ] Procesamiento de 152K registros sin errores de memoria

✅ Documentación:

- [ ] Manual de usuario creado y validado con Daniel

- [ ] README técnico actualizado con instrucciones de instalación

## 11. RIESGOS DE TESTING

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos reales con valores atípicos rompen algoritmos | MEDIA | ALTO | Implementar validación y cleaning robusto de datos |
| Daniel no disponible para UAT en fecha programada | BAJA | ALTO | Tener ventana de testing flexible Nov 2-5 |
| Modelo ML no alcanza precisión esperada (≥85%) | MEDIA | MEDIO | Tener modelo de fallback más simple (reglas estadísticas) |
| Bugs críticos descubiertos 1 día antes de presentación | BAJA | CRÍTICO | Buffer de 2 días en Gantt (Nov 22-24) para fixes de último minuto |

## 12. HERRAMIENTAS DE TESTING

| Herramienta | Uso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| pytest | Testing unitario de Python/Django | Bastian |
| Jest | Testing unitario de React components | Bastian |
| Postman | Testing manual de APIs REST | Bastian |
| Chrome DevTools | Testing de performance frontend | Bastian |
| pgAdmin | Verificación de integridad de datos en PostgreSQL | Daniel |
| Excel | Validación manual de cálculos (CLV, precio unitario) | Daniel |
| GitHub Issues | Tracking de bugs y defectos | Equipo |

## 13. REGISTRO DE DEFECTOS (ACTUALIZAR DURANTE TESTING)

| ID | Fecha | Severidad | Funcionalidad | Descripción | Estado | Resuelto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | [Fecha] | [CRÍTICO/ALTO/MEDIO/BAJO] | [F1/F2/F3] | [Descripción del bug] | [ABIERTO/EN PROGRESO/CERRADO] | [Fecha] |

Nota: Esta sección se completará durante la ejecución real de las pruebas (Oct 18-27)

## 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 14.1 Estado Actual

Plan de Pruebas aprobado y listo para ejecución. Todos los casos de prueba están definidos con criterios de aceptación claros.

### 14.2 Próximos Pasos

- Oct 18-19: Bastian ejecuta testing unitario y de integración

- Oct 19-27: Daniel ejecuta testing funcional de las 3 funcionalidades

- Oct 27: Reunión de equipo para revisar resultados y defectos encontrados

- Nov 3: UAT con Daniel (sesión de 2 horas)

- Nov 22-24: Testing de regresión pre-examen

### 14.3 Riesgos Principales

- Tiempo limitado: Solo 9 días para testing completo

- Dependencia de Daniel: Único usuario validador disponible

- Complejidad ML: Algoritmos pueden tener comportamiento impredecible con datos edge case

### 14.4 Medidas de Éxito

El éxito del plan de pruebas se medirá por:

- % de casos de prueba ejecutados: Meta ≥ 95%

- % de casos pasados: Meta ≥ 90%

- Satisfacción del usuario: Daniel valida utilidad de las 3 funcionalidades

- 0 defectos críticos en presentación final del 28 de Octubre

Aprobaciones:

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Proyecto | Enrique García | [Firma] | 01 Nov 2025 |
| Responsable QA | Daniel Acevedo | [Firma] | 01 Nov 2025 |
| Desarrollador | Bastian Hartal | [Firma] | 01 Nov 2025 |

FIN DEL PLAN DE PRUEBAS

Documento vivo - Versión 1.0 - Actualizar después de cada ciclo de testing