# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - SMARTPHARM CRM

Proyecto: SmartPharm CRM - Sistema Especializado para Farmacias Pequeñas
Equipo: Enrique García, Daniel Acevedo, Bastian Hartal
Fecha: 01 Noviembre 2025
Versión: 1.0 Ejecutiva

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Objetivo del Estudio

Evaluar la viabilidad técnica, económica, operativa y legal del proyecto SmartPharm CRM para determinar si es factible desarrollar e implementar un sistema CRM especializado para farmacias pequeñas (<5 empleados) en Chile.

### 1.2 Alcance

- Producto: MVP con 3 funcionalidades core (segmentación clientes, análisis estacional, comparador ofertas)

- Mercado objetivo: Farmacias independientes <5 empleados en Chile (~2.000 establecimientos)

- Horizonte temporal: 3 años (2025-2028)

- Modelo de negocio: SaaS freemium con plan básico $18.000 CLP/mes

### 1.3 Metodología

Análisis de 4 dimensiones de factibilidad según estándares de evaluación de proyectos informáticos:

- Factibilidad Técnica

- Factibilidad Económica

- Factibilidad Operativa

- Factibilidad Legal

## 2. FACTIBILIDAD TÉCNICA

### 2.1 Recursos Tecnológicos Requeridos v/s Disponibles

| Recurso | Requerido | Disponible | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Python/Django | ✓ Django 4.2 | ✅ Disponible |
| Frontend | React/Next.js | ✓ React 18, Next.js 14 | ✅ Disponible |
| Base de Datos | PostgreSQL | ✓ PostgreSQL 15 | ✅ Disponible |
| ML Pipeline | scikit-learn, pandas | ✓ Python 3.11 + librerías | ✅ Disponible |
| Hosting | Cloud con BD | ✓ GCP free tier | ✅ Disponible |
| Datos | Transacciones históricas | ✓ 152.429 registros reales | ✅ Disponible |

### 2.2 Capacidades del Equipo

| Miembro | Rol | Competencias Clave | Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bastian Hartal | Desarrollador Full-Stack | Django, React, PostgreSQL, Docker, ML | 2+ años desarrollo web |
| Enrique García | Líder/Analista | Análisis de negocio, PMI, documentación | Gestión de proyectos |
| Daniel Acevedo | Validador QA | Conocimiento farmacéutico, testing | 5+ años administrando farmacia |

Gaps identificados:

- ⚠️ Experiencia limitada en ML de producción → Mitigación: Usar modelos pre-entrenados probados (Random Forest estándar)

- ⚠️ Sin experiencia en SaaS escalable → Mitigación: MVP para validación, escalar post-producto-mercado fit

### 2.3 Arquitectura Técnica

Complejidad: Media
Factores de riesgo técnico:

- Calidad de datos reales (valores atípicos, missing data)

- Rendimiento con dataset grande (152K registros)

- Integración frontend-backend-ML sin fricción

Mitigaciones implementadas:

- ✅ Validación y limpieza de datos previa

- ✅ Indexación BD + queries optimizadas

- ✅ Testing incremental desde Oct 18

### 2.4 Cronograma de Desarrollo Realizado

| Fase | Período | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup técnico | Oct 10-13 | ✅ Completado | Django + PostgreSQL + Docker |
| Sprint 1 (F1) | Oct 14-19 | ✅ Completado | Segmentación de clientes |
| Sprint 2 (F2) | Oct 19-24 | ✅ Completado | Análisis estacional |
| Sprint 3 (F3) | Oct 24-27 | ✅ Completado | Comparador ofertas |
| Testing integral | Oct 27 | ✅ Completado | 3 funcionalidades validadas |
| MVP Funcional | Oct 27 | ✅ 100% | Entregado a tiempo |

### 2.5 Conclusión Factibilidad Técnica

VEREDICTO: ✅ TÉCNICAMENTE FACTIBLE

- Stack tecnológico 100% disponible y conocido por el equipo

- MVP desarrollado exitosamente en 14 días (Oct 14-27)

- Arquitectura escalable para crecimiento futuro

- Riesgos técnicos identificados con mitigaciones efectivas

Condiciones de éxito cumplidas:

- ✅ Equipo con competencias necesarias

- ✅ Infraestructura cloud accesible

- ✅ Datos reales disponibles para ML

- ✅ Tecnologías open-source sin costos de licencia

## 3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA

### 3.1 Inversión Inicial

| Concepto | Monto (CLP) | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo MVP (900 horas equipo) | $11.350.000 | Sweat equity |
| Infraestructura desarrollo (3 meses) | $0 | GCP free tier |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL | $11.350.000 | Costo de oportunidad |

Capital operacional requerido (post-lanzamiento):

- Infraestructura producción (1 año): $1.278.060

- Marketing inicial: $714.000

- Legal/constitución: $507.940

- Total capital semilla: $2.500.000 CLP

### 3.2 Estructura de Costos Operacionales (Año 1)

| Categoría | Mensual (CLP) | Anual (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura cloud | $89.500 | $1.074.000 |
| Servicios profesionales | $250.000 | $3.000.000 |
| Marketing digital | $80.000 | $960.000 |
| Total Fijos | $419.500 | $5.034.000 |
| Costo variable (por farmacia) | $1.800 | - |

### 3.3 Modelo de Ingresos

Pricing: $18.000 CLP/mes por farmacia (plan básico, sin IVA)
 Modelo: SaaS freemium (gratis hasta 50 clientes, luego pago)

Proyección Escenario Base:

| Año | Farmacias Promedio | Ingresos Anuales | Costos Anuales | Flujo Neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | $0 | $11.350.000 | -$11.350.000 |
| 1 | 42 | $9.072.000 | $5.990.460 | $3.081.540 |
| 2 | 100 | $21.600.000 | $6.289.983 | $15.310.017 |
| 3 | 150 | $32.400.000 | $6.604.482 | $25.795.518 |

### 3.4 Indicadores Financieros (3 años, tasa descuento 12%)

VAN (Valor Actual Neto)

$22.268.000 CLP   ✅ POSITIVO

TIR (Tasa Interna de Retorno)

105% anual        ✅ >> TREMA (12%)

ROI Acumulado (3 años)

390%              ✅ EXCELENTE

Punto de Equilibrio

26 farmacias      ✅ Alcanzable mes 3-4

Período de Recuperación

2.5 años          ✅ Aceptable para SaaS

### 3.5 Análisis de Sensibilidad

Variables críticas:

| Variable | Cambio | Impacto en VAN | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio -20% | $18.000 → $14.400 | -45% | ⚠️ ALTO |
| Conversión freemium -50% | 20% → 10% | -64% | 🔴 CRÍTICO |
| Costos operacionales +15% | $419.500 → $482.400 | -19% | ⚠️ MEDIO |
| Retención clientes -20% | 80% → 60% | -56% | 🔴 CRÍTICO |

Estrategias de mitigación:

- Modelo freemium reduce fricción de adopción

- Pricing 75% bajo vs competencia permite flexibilidad

- Lock-in por datos históricos mejora retención

### 3.6 Conclusión Factibilidad Económica

VEREDICTO: ✅ ECONÓMICAMENTE VIABLE

- VAN positivo de $22.3M demuestra rentabilidad

- TIR 105% muy superior a tasa de descuento (12%)

- Punto equilibrio alcanzable con 26 farmacias (6% del target inicial de 400)

- Modelo de costos escalable con margen contribución 90%

Riesgos económicos:

- ⚠️ Dependencia alta de tasa de conversión freemium → pago

- ⚠️ Retención crítica para modelo SaaS recurrente

- ✅ Mitigado por pricing disruptivo y bajo costo de oportunidad

## 4. FACTIBILIDAD OPERATIVA

### 4.1 Procesos de Negocio Afectados

En la farmacia objetivo:

| Proceso Actual | Proceso con SmartPharm CRM | Cambio Requerido |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento clientes en Excel | Dashboard automático | BAJO - Importar Excel |
| Cálculo manual stock estacional | Alertas predictivas automáticas | MEDIO - Confiar en sistema |
| Comparar ofertas en papel/WhatsApp | Tabla comparativa digital | BAJO - Cargar ofertas online |

### 4.2 Cambio Organizacional Requerido

Perfil usuario típico:

- Farmacéutico dueño/administrador

- Edad: 35-65 años

- Alfabetización digital: Media-baja

- Tiempo disponible: Limitado (opera farmacia diariamente)

Resistencias esperadas:

- Inercia operativa: "Excel funciona, ¿para qué cambiar?"

  - Mitigación: ROI cuantificable, importar Excel existente

- Desconfianza en IA/ML: "No entiendo cómo funciona la predicción"

  - Mitigación: Explicabilidad simple, validación con datos históricos propios

- Tiempo de aprendizaje: "No tengo tiempo para capacitarme"

  - Mitigación: Onboarding asistido, interfaz intuitiva (<30 min de setup)

### 4.3 Capacitación y Soporte

Plan de onboarding:

- Video tutorial 5 minutos (3 funcionalidades)

- Sesión 1:1 remota (30 minutos) - opcional

- FAQ y soporte por WhatsApp (horario comercial)

- Documentación escrita simple

Recursos requeridos:

- 1 persona para soporte (Daniel - tiempo parcial inicial)

- Escalable a chatbot FAQ automatizado en v2.0

### 4.4 Validación con Usuario Real

Farmacia piloto (Daniel Acevedo):

- ✅ Validó utilidad de segmentación de clientes

- ✅ Confirmó precisión de predicción estacional

- ✅ Ahorró 15 min/semana en comparación de ofertas

- ✅ Dispuesto a pagar $18.000/mes por el sistema completo

Feedback crítico recibido:

- ⚠️ Dashboard inicial tenía demasiada información → Simplificado

- ⚠️ Gráficos complejos → Rediseñados con métricas clave

- ✅ Importación de Excel es requisito indispensable → Implementado

### 4.5 Conclusión Factibilidad Operativa

VEREDICTO: ✅ OPERATIVAMENTE FACTIBLE CON CONDICIONES

Factores favorables:

- Procesos farmacéuticos bien conocidos (Daniel en equipo)

- Validación exitosa con usuario real

- Cambio operativo mínimo (complementa, no reemplaza sistemas actuales)

- Interfaz diseñada específicamente para no-técnicos

Condiciones para éxito:

- Onboarding asistido para primeros 50 clientes

- Soporte humano durante primeros 6 meses

- Comunicación clara de beneficios cuantificables

- Testimonios de pares (farmacias similares usando el sistema)

## 5. FACTIBILIDAD LEGAL

### 5.1 Marco Regulatorio Aplicable

Chile - Normativas relevantes:

| Normativa | Aplicabilidad | Estado Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Ley 19.628 (Protección Datos Personales) | ✅ Aplicable | ✅ Cumplido (datos anonimizados) |
| Ley 20.584 (Derechos del Paciente) | ❌ No aplicable | - (no es sistema clínico) |
| Ley 20.120 (Investigación científica genoma) | ❌ No aplicable | - |
| Ley 21.200 (Protección datos niños) | ✅ Aplicable | ✅ Cumplido (sin datos menores) |

### 5.2 Protección de Datos Personales

Datos procesados por SmartPharm CRM:

- RUT clientes (identificador único)

- Nombre, teléfono, email

- Historial de compras farmacéuticas

- Productos adquiridos (medicamentos)

Estrategia de cumplimiento Ley 19.628:

- Consentimiento informado: Usuario farmacia es responsable del tratamiento de datos, SmartPharm es procesador

- Anonimización para ML: Modelos entrenados sin vincular RUT con medicamento específico

- Seguridad: Encriptación en tránsito (HTTPS) y en reposo (PostgreSQL cifrado)

- Derechos ARCO: Usuario puede exportar/eliminar datos en cualquier momento

- Almacenamiento: Servidores en Chile (GCP us-west1) - datos no salen del país

Verificación legal:

- ✅ Sistema NO diagnostica ni prescribe medicamentos → NO requiere autorización ISP (Instituto Salud Pública)

- ✅ Sistema NO es dispositivo médico → NO requiere certificación FDA/CE/ISP

- ✅ Software CRM de gestión comercial → Misma categoría que Salesforce, HubSpot

### 5.3 Propiedad Intelectual

Código fuente:

- Propiedad de los 3 fundadores (Enrique, Daniel, Bastian)

- Licencia privada, código no es open-source

- Sin dependencias de librerías con licencias restrictivas (GPL)

- Uso de MIT/Apache licensed libraries solamente

Marca "SmartPharm CRM":

- ⚠️ Búsqueda preliminar INAPI (Instituto Nacional Propiedad Industrial): NO registrada

- 💡 Recomendación: Registrar marca antes de lanzamiento comercial

- Costo estimado: $150.000 CLP (trámite + asesoría legal básica)

Patentes:

- Sin patentes bloqueantes identificadas

- Algoritmos ML son estándar (Random Forest) - no patentables

- Correlación datos MINSAL es know-how, no patente

### 5.4 Tributación y Constitución Legal

Régimen tributario recomendado:

OPCIÓN RECOMENDADA: SpA (Sociedad por Acciones)

Ventajas:

✓ Constitución simple y rápida (~5 días)

✓ 3 socios pueden tener % equity diferenciado

✓ Responsabilidad limitada al capital aportado

✓ Puede optar por régimen Pro-PYME Transparente (ventajoso primeros 3 años)

Régimen tributario: Pro-PYME Transparente

✓ Empresa exenta de IDPC (Impuesto Primera Categoría)

✓ Socios tributan en sus rentas personales

✓ Mayor flujo de caja en fase inicial

Costos:

- Constitución SpA: ~$250.000 CLP (notaría + escritura)

- Publicación Diario Oficial: ~$50.000 CLP

- Contador: ~$150.000 CLP/mes (planilla, declaraciones)

- TOTAL AÑO 1: ~$2.100.000 CLP

### 5.5 Riesgos Legales Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtración datos clientes farmacia | BAJA | CRÍTICO | Encriptación + auditoría seguridad + seguro ciberseguridad ($500K/año) |
| Demanda por recomendación stock incorrecta | BAJA | ALTO | Disclaimer: "Sistema de apoyo a decisión, no reemplaza criterio profesional" |
| Competidor registra marca "SmartPharm" primero | MEDIA | ALTO | Registrar marca INAPI antes de lanzamiento público |
| Cambio regulatorio Ley 19.628 (nueva ley datos) | MEDIA | MEDIO | Monitoreo legislativo + arquitectura data privacy by design |

### 5.6 Conclusión Factibilidad Legal

VEREDICTO: ✅ LEGALMENTE VIABLE SIN BARRERAS CRÍTICAS

Cumplimientos verificados:

- ✅ Protección datos personales (Ley 19.628)

- ✅ No requiere autorización sanitaria ISP

- ✅ Sin patentes bloqueantes

- ✅ Régimen tributario favorable disponible (Pro-PYME)

Requisitos previos al lanzamiento:

- Constituir SpA (5 días, $300K)

- Registrar marca INAPI (3 meses, $150K)

- Contratar seguro ciberseguridad (desde $500K/año)

- Términos y condiciones + política privacidad revisados por abogado

Riesgos legales: BAJOS y mitigables con inversión moderada (~$1M CLP)

## 6. ANÁLISIS INTEGRADO DE RIESGOS

### 6.1 Matriz de Riesgos por Dimensión

| Dimensión | Riesgo Principal | Prob. | Impacto | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | Complejidad ML en producción | MEDIA | MEDIO | Modelos simples probados |
| Económica | Baja conversión freemium → pago | ALTA | CRÍTICO | A/B testing, incentivos early adopters |
| Operativa | Inercia usuarios (Excel suficiente) | ALTA | CRÍTICO | ROI cuantificable, importar Excel, testimonios |
| Legal | Filtración datos | BAJA | CRÍTICO | Seguridad robusta, seguro cyber |

### 6.2 Riesgo Crítico Transversal

🔴 RIESGO #1: Resistencia a adopción tecnológica del mercado objetivo

Descripción: Farmacias pequeñas funcionan con métodos manuales (Excel, cuadernos) hace años. Convencerlas de pagar $18K/mes por software es el mayor desafío.

Factores agravantes:

- Propietarios >50 años con baja alfabetización digital

- "Si funciona, no lo arregles" mentalidad

- Desconfianza en sistemas nuevos sin marca reconocida

Mitigaciones implementadas:

- ✅ Validación con usuario real (Daniel)

- ✅ Modelo freemium (probar gratis primero)

- ✅ Importar Excel existente (continuidad)

- ✅ Onboarding asistido personalizado

- ✅ Pricing 75% bajo vs competencia

Probabilidad: ALTA (60%)
 Impacto: CRÍTICO (sin adopción, proyecto inviable)
 Plan de contingencia: Pivotar a modelo B2B2C (vender a distribuidores/laboratorios que lo regalan a farmacias)

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 7.1 Veredicto Final de Factibilidad

PROYECTO SMARTPHARM CRM: ✅ FACTIBLE EN LAS 4 DIMENSIONES

✅ Factibilidad Técnica:    VIABLE

✅ Factibilidad Económica:   VIABLE (VAN $22.3M, TIR 105%)

✅ Factibilidad Operativa:   VIABLE CON CONDICIONES

✅ Factibilidad Legal:       VIABLE SIN BARRERAS CRÍTICAS

Confianza general: 85%

Riesgo principal: Adopción de mercado (mitigable)

### 7.2 Factores Críticos de Éxito

Deben cumplirse obligatoriamente:

- Velocidad de ejecución: Lanzar y capturar 50 farmacias en primeros 6 meses antes de competidores

- Validación continua: Testing con 10+ farmacias pilotos reales, no solo Daniel

- Onboarding perfecto: Primera impresión es crítica - <30 min setup, éxito garantizado

- Testimonios creíbles: Farmacéutico hablando a farmacéutico (no marketing genérico)

- Retención >70%: Churn bajo es vital para modelo SaaS recurrente

### 7.3 Recomendaciones Estratégicas

#### Corto Plazo (3 meses):

- ✅ MVP funcional entregado (completado Oct 27)

- 🔄 Reclutamiento 10 farmacias pilotos (Nov-Dic 2025)

- 📋 Constitución legal SpA + registro marca INAPI (Nov 2025)

- 💰 Modelo de costos optimizado (reducir costos fijos 20%)

#### Mediano Plazo (6 meses):

- 🎯 50 farmacias usando sistema (target Jun 2026)

- 📊 Métricas clave: NPS >50, Churn <15%, CAC <$100K

- 🤝 Negociar partnership Defontana (integración nativa)

- 💡 Preparar pitch deck para inversionistas

#### Largo Plazo (12 meses):

- 🚀 150-200 farmacias antes de llegada Sisfarma (target Oct 2026)

- 💼 Ronda seed $150-300K USD si métricas lo justifican

- 🔧 Feature parity con competencia (automatización, IA básica)

### 7.4 Condiciones para NO Continuar (Kill Criteria)

Reevaluar viabilidad si:

- ❌ Menos de 20 farmacias usando sistema a los 6 meses

- ❌ Churn >30% mensual (usuarios desertan rápidamente)

- ❌ NPS <0 (más detractores que promotores)

- ❌ CAC >$300K por farmacia (insostenible económicamente)

- ❌ Competidor grande (Sisfarma/Defontana) lanza CRM similar gratis

En ese escenario: Considerar pivote o cierre ordenado

## 8. RESUMEN EJECUTIVO (1 PÁGINA)

### Pregunta: ¿Es factible desarrollar SmartPharm CRM?

### Respuesta: SÍ, ES FACTIBLE ✅

Dimensión Técnica: Stack disponible, equipo capaz, MVP entregado exitosamente en 14 días.

Dimensión Económica: VAN positivo $22.3M, TIR 105%, ROI 390% a 3 años. Punto equilibrio 26 farmacias alcanzable en mes 3-4.

Dimensión Operativa: Validado con usuario real (Daniel). Resistencia a cambio mitigable con freemium, onboarding asistido y pricing disruptivo 75% bajo competencia.

Dimensión Legal: Sin barreras. Cumple Ley 19.628 datos personales. No requiere autorización ISP. Régimen Pro-PYME Transparente favorable. Marca registrable en INAPI.

Riesgo Principal: Adopción de mercado (inercia operativa). Mitigado con testimonios, freemium y ROI cuantificable.

Ventana de Oportunidad: 12-18 meses antes de que competidores consolidados (Sisfarma España, Defontana Chile) ataquen este nicho.

Recomendación Final: PROCEDER CON EL PROYECTO bajo las siguientes condiciones:

- Lanzar en próximos 60 días (Ene 2026)

- Reclutamiento agresivo 10 farmacias pilotos

- Constitución legal SpA + registro marca

- Monitoreo semanal métricas clave (NPS, Churn, CAC)

- Kill criteria claros para reevaluar a los 6 meses

Confianza: 85%
 Próximo paso: Presentar business plan completo a potenciales inversionistas o iniciar bootstrapping con primeros clientes.

Aprobado por:

| Rol | Nombre | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Líder Proyecto | Enrique García | 01 Nov 2025 |
| Validador QA | Daniel Acevedo | 01 Nov 2025 |
| Desarrollador | Bastian Hartal | 01 Nov 2025 |

FIN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Documento vivo - Versión 1.0 Ejecutiva - Actualizar trimestralmente